附件4
矿区工业园区管委会
2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（矿发﹝2019﹞7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对矿区工业园区管委会2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
     一、部门基本情况
（一）部门概况
区工业园区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究园区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限负责园区干部管理；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；配合做好党的纪律检查工作；承担区委赋予的其他职责。
区工业园区管委会主要职责：编制园区的总体规划、经济发展规划，经批准后组织实施；配合有关部门编制园区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责园区基础设施和公用设施的建设和管理；负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责园区开发建设公司的经营管理；负责区政府交办的其他事项。
人员情况：我单位为行政单位，在职16人。
[bookmark: _GoBack]资产情况：土地、房屋及构筑物11624.09万元，通用设备27.91万元，家具、用具、装具及动植物7.96万元。总价值为11659.96万元。
（2） 部门收支预决算情况
1、收入说明
2025年部门收入合计1721.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.05万元，政府性基金预算财政拨款收入727.68万元，上级补助收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
2025年部门支出合计为1721.73万元，其中：1、基本支出256.24万元，包括人员经费240.47万元和日常公用经费15.77万元；2、项目支出1465.5万元，主要为矿区工业园区公司增资款、2025年第五批政府新增债券项目、城市矿山综合利用项目东王舍占地补偿款、污水处理厂自动监控设备等。
（三）部门整体支出绩效目标、指标
在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。部门整体支出产出指标40分（包含数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分）、预算执行率指标7分、效益指标40分（经济效益指标10分、社会效益指标10分、生态效益指标10分、可持续影响指标10分）、满意度指标10分。部门整体支出综合绩效评价分97分为优秀。
二、自评工作开展情况
    （一）自评的组织工作
     矿区工业园区管委会高度重视此项绩效自评工作，评价以2025年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对工业园区总体发展规划环境影响报告书编制费、矿区工业园区公司增资款、污水处理厂自动监控设备等8个项目进行了评价，并完成《区级部门预算项目绩效自评表》。
（2） 自评的方法和过程
为确保该项目自评工作的科学性、严谨、公开、透明，成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。
    三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
（1） 总体绩效目标实现情况
本年度围绕既定绩效总目标，紧扣职能任务、资金用途、工作部署有序推进实施。对照年初设定的产出、效益、满意度等核心绩效指标逐项核查，整体执行推进有序，大部分绩效目标按期落地见效，少数指标受客观因素影响未完全达标。整体资金使用规范、项目管理合规，较好完成年度核心工作任务，达到预期实施成效。    
（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
1.劳务派遣经费
（1）资金支出进度
该项目年初预算为42.71万元，支出27.42万元，总体支出进度为64.2%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
经费用于劳务派遣人员工资、保险（单位负担部分）、服务费。
绩效指标为4个，评价等级为优。
2.矿区工业园区公司增资款
（1）资金支出进度
该项目预算为650万元，支出650万元，总体支出进度为100%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
通过为矿区工业园区开发建设有限公司注资，保障了公司正常运转和业务深入开展。
绩效指标为4个，评价等级为优。
3.污水处理厂自动监控设备
（1）资金支出进度
该项目预算为42.4万元，支出42.4万元，总体支出进度为100%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
通过使用自动监控设备，实现了出水排污口自动监测。
绩效指标为4个，评价等级为优。
4.应急基础设施项目
（1）资金支出进度
该项目预算为5万元，支出5万元，总体支出进度为100%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
完成雨水外排工程农民工工资拨付，保障了农民工合法权益。
绩效指标为4个，评价等级为优。
5.城市矿山综合利用项目东王舍占地补偿款
（1）资金支出进度
该项目预算为35.75万元，支出35.75万元，总体支出进度为100%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
及时拨付占地补偿款，有效保障了农户的基本权益。
绩效指标为4个，评价等级为优。
6.工业园区总体发展规划环境影响报告书编制费
（1）资金支出进度
该项目预算为10万元，支出10万元，总体支出进度为100%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
结合我区产业发展的现状，编制规划环境影响报告书并通过批复。
绩效指标为4个，评价等级为优。
7.招商引资经费
（1）资金支出进度
该项目预算为10万元，支出2.99万元，总体支出进度为30%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
积极开展、参加招商活动，争取优质项目落户矿区，保障招商工作顺利开展。
绩效指标为4个，评价等级为优。
8.2025年第五批政府新增债券项目（专项资金）
（1）资金支出进度
该项目预算为691.93万元，支出691.93万元，总体支出进度为100%。
（2）产出指标和效果指标完成情况
清偿拖欠企业各类账款，防范化解风险。
绩效指标为4个，评价等级为优。
四、评价结论和评价等级
根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分97分为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
预算编制精准度不足，资金使用效益有待提升。
（2） 针对问题提出具体的改进措施或建议
加强日常监控工作，针对存在的问题，我单位将进一步加强预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
刘梅锁  工业园区管委会  党工委副书记兼管委会副主任
刘  燕  工业园区管委会  管委会副主任
刘利峰  工业园区管委会  招商局局长
王彦升  工业园区管委会  综合监管局局长
苏  伽  工业园区管委会  经济发展局局长
王雷瑛  工业园区管委会  建设管理局局长
谷明坤  工业园区管委会  四级主任科员
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